## Slide 1: Gerência de “Portfolio” de Projetos
José Roberto Blaschek
blaschek@attglobal.net

## Slide 2: Problemas do “Portfolio” de Projetos
Muitos projetos ativos (freqüentemente o dobro do que a organização suporta).
Projetos errados (projetos que não agregam valor à organização).
Projetos não alinhados com objetivos estratégicos.

## Slide 3: “Portfolio” Desbalanceado
Muito desenvolvimento e pouca pesquisa.
Concentração de projetos em um cliente.
Muitos projetos com governo.
Muitos projetos de curto prazo.
Muitos projetos com tecnologia ultrapassada.
Não utilizam os melhores ativos da organização.
Não utilizam recursos com valores estratégicos.
Não refletem boas oportunidades de lucro.
Riscos elevados.

## Slide 4: Razão dos Problemas
Poucos projetos possuem um retorno sobre investimentos claro ou definido.
Mesmo projetos com alto retorno acabam competindo pelos mesmos recursos.
“Portfolio” não é adequadamente. documentado e gerenciado de forma explícita.
Relacionamento entre projetos não é considerado.

## Slide 5: Gerência de Portfolio de Projetos (PPM)
Garantir que a coleção de projetos atinge aos objetivos da organização.
Responde às perguntas:
  Qual o valor de meu portfolio?
  Como ele evoluiu em relação ao último período?
  Como ele deve evoluir?

## Slide 6: Responsabilidades da Gerência de Portfolio
Determinar um “mix” de projetos viáveis, que atendam aos objetivos da organização.
Balancear o portfolio para garantir um “mix” de projetos de longo e curto prazo, com alto e baixo risco, pesquisa e desenvolvimento, etc.
Monitorar o planejamento e execução dos projetos selecionados.
Analisar o desempenho do portfolio e maneiras de aprimorá-lo.
Avaliar novas oportunidades, levando em consideração os projetos existentes e a capacidade da organização.
Fornecer informações e recomendações aos tomadores de decisão.

## Slide 7: Processo de Gerência de Portfolio
Obter e disseminar informações sobre o portfolio existente.
Definir objetivos, valores e recursos do portfolio.
Relacionar projetos, objetivos, valores e recursos e realizar uma análise preliminar.
Determinar a estratégia de múltiplos projetos da organização.
Priorizar o portfolio de acordo com a estratégia definida.
Analisar o balanceamento do portfolio.
Desenvolver recomendações para melhorar o retorno de investimento.
Promover reuniões com pessoas com poder de decisão e reportar as observações.

## Slide 8: Processo de Gerência de Portfolio
Organização
Estratégia
Processo único / múltiplo projetos
Processo de Gerência do Portfolio
Análise
Entrada e Saída de Informações
Objetivos
Projetos
Recursos
Valores

## Slide 9: Framework de Alinhamento Estratégico
Agregar valor
Estratégia de crescimento
Estratégia de produtividade
Crescer a empresa
Aumentar o valor para o cliente
Melhorar a estrutura de custo
Melhorar a utilização dos recursos
Aumentar a quantidade de clientes
Reagir rápido às necessidades do cliente
Reduzir custos da TI
Otimizar participação de líderes
Estratégia corporativa
Micro Estratégia
Tática
Criar rede de influência
Criar cronogramas regionais
Negociar descontos
Criar relatórios on-line
Negociar
Negociar
Negociar
Negociar

## Slide 10: Tamanho do Portfolio
Restrições:
Recursos disponíveis para investir.
Recursos estratégicos disponíveis.

## Slide 11: Análise de Portfolio (Quatro Variáveis)
Alto
0
Alto
Valor Presente
($ ou objetivos)
Risco
Projetos que visam fatores externos
Projetos que visam aprimoramento interno
Preenchimento: origem do projeto (TI, Marketing..)

## Slide 12: Análise de Portfolio – Passo 2

## Slide 13: Análise de Portfolio – Passo 3

## Slide 14: Referências Bibliográficas
IT Project Portfolio Management; Stephen S. Bonham; Artech House Publishers; 2004.
Advanced Project Portfolio Management and the PMO: Multiplying ROI at Warp Speed; Gerald I. Kendall, Steve C. Rollins; Ross Publishing; 2003.