## Slide 1: Escritório de Gerência de Projetos Project Management Office (PMO)
Marcantonio Fabra, PMP

## Slide 2: Apresentação do expositor
Analista de Sistemas, formado em Informática pela PUC-RJ em 1985, possui 18 anos de experiência em informática e 10 anos de experiência em Gerenciamento de Projetos.
Professor agregado do Bacharelado em Informática da PUC-RJ desde 1987, na cadeira de Gerência de Projetos em TI e também como professor orientador de monografia final.
Certificado como Project Management Professional (PMP) pelo PMI em Dezembro de 2002, possui também o título de Master in Project Management pelo George Washington University e o MBA em Gerência de Projetos pela FGV-RJ.
Mestrando do Mestrado Profissional em Logística da PUC-RJ (strictu sensu).
Na VIVO a cinco anos já foi gerente da área de Implementação de Ferramentas e Métodos da Diretoria de Sistemas e, atualmente, é um dos responsáveis pela área de metodologia e ferramentas da Divisão de Projetos (PMO da Vice-presidência de Tecnologia).
Marcantonio Fabra, PMP

## Slide 3
Necessidades
de Negócio
Gerência de
Programa
Gerência de
Projeto
Processos
de GP
Gerência de
Portfólio
Consolidando alguns conceitos-chaves ...

## Slide 4
Introdução ao PMO
Project Management Office (PMO)

## Slide 5
O que será um PMO?

## Slide 6
O que o PMO não é?
 Um chato que fica “bisbilhotando” o gerente de projetos fazendo micro-gerenciamento
 Inspeção
 Um centro burocrático
 Um evento
 Uma função policial
 Focado em um departamento
 Somente mais uma nova “onda”

## Slide 7
Definição de PMO
Provedor completo de serviços de gerenciamento de projetos servindo a organização.
“O PMO é o ponto focal da
articulação dos esforços de GP
qualidade, previsibilidade
e alinhamento estratégico
dos projetos da organização”

## Slide 8: Surgimento do PMO
 Demandas crescentes dos stakeholders por informações
consistentes e organizadas para tomadas de decisão
 Pressão por menores prazos
 Pressão por menores custos
 Escassez de recursos
 Pressão por planejamento adequado
 Projetos com altos investimentos

## Slide 9
Objetivo Básico de um PMO
Orientar e dar suporte que permita à organização desenvolver seus projetos da forma mais eficiente e eficaz possível.
É um local central para conduzir, planejar, organizar, controlar e finalizar as atividades do projeto.

## Slide 10
Para que criar um
PMO?

## Slide 11
Demandas típicas por um PMO
 Baixa performance dos projetos
 Re-uso e transferência de conhecimento
 Redução da proliferação de aplicativos de suporte
 Escassez de recursos x pressão crescente sobre os GP
 Aumento da complexidade dos projetos
 Expectativas dos stakeholders frustadas
 Fim da “reinvenção da roda”

## Slide 12
A Cadeia de Valor
Controle
Suporte
Melhoria
Alinhamento
Estratégico
Valor
Agregado
Redução do
desperdício
Mais barato,
Mais rápido,
melhor
Fonte
Única
Escolher os
Projetos
corretos

## Slide 13
Benefícios do PMO
GERENTE DE PROJETOS
• Framework para Gerência de projetos
• Compartilhamento de Linguagem e
melhores práticas
• Ambiente Motivador
GERENCIA EXECUTIVA
• Compatibilidade entre propostas e
realidade
• Informação útil e disponível a tempo
• Controle Monitoramento do Portfólio
de projetos
• Controle de Mudanças
CLIENTE
• Melhores projetos – melhor experiência –
melhor satisfação
• Novo ponto de contato
• Redução de risco e do retrabalho
• Garantia de qualidade
ORGANIZAÇÃO
• Alinhamento com a estratégia de negócios
• Projetos mais previsíveis
• Crescimento baseado em maior
lucratividade
• Melhoria geral da performance

## Slide 14
Fatores para o insucesso de projetos
Falha na identificação ou gerenciamento de expectativas
Liderança pobre em vários níveis
Planos e processos de planejamento pobres
Falta de alinhamento cultural e ético
Desalinhamento entre a equipe do projeto
e o negócio
Comunicação inadequada

## Slide 15
Fatores para o sucesso de projetos
Apoio da alta administração
Envolvimento de usuários
Experiência do gerente do projetos
Clareza dos objetivos do negócio
Escopo reduzido
Estimativa real
Padronização da infra-estrutura

## Slide 16
Fatores para o sucesso do PMO
Patrocínio executivo
Alinhamento com os objetivos corporativos
Papéis e responsabilidades bem definidos
Infra-estrutura, facilidade e equipamentos dedicados

## Slide 17
Alinhamento estratégico dos projetos

## Slide 18
O Elo Perdido
Gerentes de Projeto e iniciativas
ligadas a gestão de projetos

## Slide 19
Porque não implementar um PMO
Não é possível gerar provas de incremento no sucesso
dos projetos
Concentra o poder em parte da organização
Atrapalha as iniciativas dos gerentes de projeto
Aumento de custos
Estimula a burocracia
Estimula a disputa por poder dentro da organização

## Slide 20: As frases que um PMO pode evitar ...
“Sempre acaba faltando alguma atividade e o projeto sempre atrasa !!”
“Os objetivos deste projeto não estão claros para a equipe que participa dele.”
“Mas a nossa Diretoria não está sabendo deste projeto...”’
“Não tenho a mínima idéia de quem é o responsável por esta atividade.”
“Será que alguém pode me mostrar um relatório listando todos os nossos projetos ?!?!”
(Frases do cotidiano das organizações sem um PMO)
CIO: “Mas as minhas áreas de sistemas trabalham de forma diferente em seus projetos...”
Gerente de Sistemas: “Meus analistas de sistemas não conseguem definir bem o escopo de um novo projeto...”
“O projeto X está documentado, mas os projetos Y e Z não tem nem cronograma...”
Patrocinador do projeto: “Mas não foi isso que eu pedi !!“
“Precisamos incluir mais esta funcionalidade no escopo. Ah, esta outra também !!”
“Mas a decisão por esta tecnologia não seguiu nossos padrões. E agora, ? Quem vai manter este sistema ??”
CIO: “Que nota é esta para pagar ??” Gerente de Sistemas: “Foi a alteração que o MKT pediu !!”
Depois do projeto: “Mas eu pensava que nosso produto teria um pouquinha mais de qualidade...”
CIO: “Tenho uma reunião daqui há 30 minutos e preciso de um status de todos os nossos projetos”...” Como não temos ??”

## Slide 21
Características do PMO
Introdução ao PMO
Características de
um PMO

## Slide 22
 Centro de suporte a projetos (unificação de esforços)
  Escopo
  Prazo
  Orçamento
  Qualidade
  Recursos (interno e externo)
  Riscos
  Comunicação
Missão do PMO
 Desenvolvimento e disseminação de práticas / métodos de
gerenciamento de projetos
 Contratação, “coaching”e desenvolvimento da carreira dos GPs
 Administração das ferramentas de suporte
Alinhamento estratégico dos projetos com os objetivos da organização

## Slide 23
As Funções do PMO
Métodos e Procedimentos | Gerência de Infra-estrutura | Gerência de Recursos | Gerência Técnica | Integração com o Negócio
Processos do ciclo de vida e da empresa | Estrutura e Organização | Contratação | Coaching | Políticas
Metodologia | Sistemas | Treinamento | Auditoria | Gerência de Portfólio
Comunicação e Reporte | Análises | Desenv. da Carreira | Suporte | Interfaces funcionais
Gerência de Stakeholders | Métricas e Padrões | Avaliação de Performance | Biblioteca e Arquivos | Gerência de Clientes
Gerência de Mudanças | Equipamentos e Facilidades | Contratação de terceiros | Competência Técnica | Melhoria Contínua

## Slide 24
As Funções do PMO
Métodos e Procedimentos | Gerência de Infra-estrutura | Gerência de Recursos | Gerência Técnica | Integração com o Negócio
Processos do ciclo de vida e da empresa | Estrutura e Organização | Contratação | Coaching | Políticas
Metodologia | Sistemas | Treinamento | Auditoria | Gerência de Portfólio
Comunicação e Reporte | Análises | Desenv. da Carreira | Suporte | Interfaces funcionais
Gerência de Stakeholders | Métricas e Padrões | Avaliação de Performance | Biblioteca e Arquivos | Gerência de Clientes
Gerência de Mudanças | Equipamentos e Facilidades | Contratação de terceiros | Competência Técnica | Melhoria Contínua

## Slide 25
As Funções do PMO
Métodos e Procedimentos | Gerência de Infra-estrutura | Gerência de Recursos | Gerência Técnica | Integração com o Negócio
Processos do ciclo de vida e da empresa | Estrutura e Organização | Contratação | Coaching | Políticas
Metodologia | Sistemas | Treinamento | Auditoria | Gerência de Portfólio
Comunicação e Reporte | Análises | Desenv. da Carreira | Suporte | Interfaces funcionais
Gerência de Stakeholders | Métricas e Padrões | Avaliação de Performance | Biblioteca e Arquivos | Gerência de Clientes
Gerência de Mudanças | Equipamentos e Facilidades | Contratação de terceiros | Competência Técnica | Melhoria Contínua

## Slide 26
As Funções do PMO
Métodos e Procedimentos | Gerência de Infra-estrutura | Gerência de Recursos | Gerência Técnica | Integração com o Negócio
Processos do ciclo de vida e da empresa | Estrutura e Organização | Contratação | Coaching | Políticas
Metodologia | Sistemas | Treinamento | Auditoria | Gerência de Portfólio
Comunicação e Reporte | Análises | Desenv. da Carreira | Suporte | Interfaces funcionais
Gerência de Stakeholders | Métricas e Padrões | Avaliação de Performance | Biblioteca e Arquivos | Gerência de Clientes
Gerência de Mudanças | Equipamentos e Facilidades | Contratação de terceiros | Competência Técnica | Melhoria Contínua

## Slide 27
Métodos e Procedimentos | Gerência de Infra-estrutura | Gerência de Recursos | Gerência Técnica | Integração com o Negócio
Processos do ciclo de vida e da empresa | Estrutura e Organização | Contratação | Coaching | Políticas
Metodologia | Sistemas | Treinamento | Auditoria | Gerência de Portfólio
Comunicação e Reporte | Análises | Desenv. da Carreira | Suporte | Interfaces funcionais
Gerência de Stakeholders | Métricas e Padrões | Avaliação de Performance | Biblioteca e Arquivos | Gerência de Clientes
Gerência de Mudanças | Equipamentos e Facilidades | Contratação de terceiros | Competência Técnica | Melhoria Contínua
As Funções do PMO

## Slide 28
Posições Possíveis em um PMO
Chief Project Office
Gerentes de Projetos
Especialistas em Metodologia
Especialistas em Documentação
Coordenador de Suporte Administrativo
Coordenador de Comunicação
Coordenador de Controle de Mudanças
Coordenador de Gerenciamento de Riscos

## Slide 29
Serviços mais freqüentemente
prestados em um PMO
Implementação de metodologia e padrões
Consultoria
Mentoring
Treinamento
Acompanhamento de projetos
Suporte administrativo aos projetos
Gerenciamento de portfólio
Repositórios de informações de projetos
Ferramentas de gerenciamento de projetos
Contratação de gerentes de projetos

## Slide 30
Modelos e posicionamento hierárquico
Introdução ao PMO
Os diferentes tipos
de PMO´s

## Slide 31
Modelo Estação Meteorológica (weather station)
Acompanhamento simples e reporte de andamento dos
projetos para a alta administração
Definição de parâmetros, freqüência, formato e
ferramentas para reporte
Não exerce influência nos projetos analisados
Responde a perguntas do tipo: qual foi o progresso, quanto já
foi pago até agora e quais os principais problemas e riscos?
Permite comparação e identificação de melhores práticas

## Slide 32
Modelo Torre de Controle (Control Tower)
Funções combinadas com o modelo anterior
Trata o gerenciamento de projetos como
um processo de negócio
Desempenha as funções básicas de definição,
disseminação e melhoria
Para reforçar os padrões é necessário que
aconteça auditoria
Responsável por passar instruções para que se minimize
acidentes com projetos.

## Slide 33
Modelo Pool de Recursos (Resource Pool)
Busca preencher a lacuna ligada à contratação, ao
desenvolvimento e à retenção de profissionais de projetos
Responsável pela contratação direta
destes profissionais
Indica a alocação dos profissionais nos diferentes tipos
de projetos da organização.
Responsável por manter um banco de dados
de experiências e habilidades

## Slide 34
Modelos X Tipos de projetos

## Slide 35
Estágios de um PMO
PO
PO
PO
PO
Projetos
PO
CEO
TI
Financeiro
Vendas
Project Office Estratégico
Sistemas
Infra
Operações
IT Project Office
3
2
1
Unidade de negócio
Controle de projetos

## Slide 36
Estágios de um PMO
Visando projetos e/ou programas individuais
Os gerentes de projetos podem ou não estar ligados ao PMO
Os membros do time tendem a estarem mais alinhados ainda a
gerentes funcionais e não ao PMO
A prioridade é a de controlar os projetos desgastados
Começa provendo serviços de gerência de projetos para
“apagar incêndios” de projetos específicos
Normalmente começa com a alocação de 1 recurso apenas

## Slide 37
Estágios de um PMO
Visando processos e otimização de recursos
em projetos diferentes
Não foca somente no sucesso de um projeto específico, mas
também migra melhores práticas e processos para outros projetos
Gerentes de projetos podem estar reportando diretamente ao PMO
Os membros do time começam a se alinhar com o PMO
Auditoria de projetos
Mais staff é adicionado ao PMO
Controla alocação de recursos para os projetos
Metodologia de gerência de projetos é trabalhada e divulgada

## Slide 38
Estágios de um PMO
PMO estratégico visando a organização como um todo
Gerentes de projetos já reportando diretamente ao PMO
PMO com mais autonomia, visando priorização de projetos e
estratégia da empresa
Auditoria de projetos, propostas e contratos
Gerência de recursos
Controle efetivo do forecast de custos e renda
Integração com demais áreas de negócio
PMIS implementado e em operação

## Slide 39
Estágios de um PMO
Combinações

## Slide 40
Características do PMO
Introdução ao PMO
Implementando
um PMO

## Slide 41
Não se esqueça que ...
Você está querendo criar um novo departamento ou função
Um PMO, a princípio, não gera renda
Pode parecer para alguns que você está criando mais burocracia
O tempo de implementação pode ser grande
Deve ser encarado como um projeto

## Slide 42
Passos Iniciais para o Projeto PMO
Crie um Project Charter
Designe um gerente de projetos
Integre políticas e processos organizacionais aplicáveis
Determine os recursos necessários
Comunique a idéia
Desenvolva uma classificação básica dos projetos correntes
Conduza um piloto

## Slide 43
Antes de mais nada ... Identificar o patrocinador
Características:
Defensor entusiasta e ATIVO das práticas de Gestão de Projetos
Respeitado e influente na organização
Profundo conhecedor das políticas organizacionais
Bom conhecedor do negócio da organização

## Slide 44: Os 4 passos na implantação de um PMO
1. Estabelecer a estratégia de operação
2. Desenvolver as iniciativas de curto prazo
3. Desenvolver as iniciativas de longo prazo
4. Suportar e melhorar
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 45: Passo 1 - Estabelecer a estratégia de operação
Estabeleça os objetivos do PMO
Identifique qual a situação atual da organização
Estabeleça e defina as responsabilidades do PMO
Defina a estrutura organizacional, os perfis dos profissionais
e contrate equipe
Defina os stakeholders na área e na organização
Defina a estratégia de comunicação entre os stakeholders
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 46
Divulgue o PMO para os stakeholders
Identifique todas as iniciativas de novos e atuais desenvolvimentos
Identifique as diferentes classes de projetos
Identifique métricas que mostrem a importância dos projetos
Classifique todos os projetos por classe e importância
Identifique e recomende quais classificações de projetos devem ser
controladas pelo PMO
Obtenha a aprovação necessária
Prepare relatórios de status dos projetos sob responsabilidade do
PMO
Desenvolva uma metodologia
Desenvolva um piloto
Passo 2 - Desenvolver as iniciativas de curto prazo
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 47
Desenvolva sessões de treinamentos para as equipes
Oficialize o suporte, coaching e mentoring para os projetos
Escolha a ferramenta de gestão dos projetos
Selecione as métricas necessárias para avaliação dos resultados dos projetos
Desenvolver modelo de gestão para o portfólio
Passo 3 - Desenvolver as iniciativas de longo prazo
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 48
Desenvolva os projetos seguindo a metodologia
Avalie a metodologia e realize melhorias continuamente
Acolha os feedbacks da empresa
Passo 4 – Suportar e melhorar
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 49
Fatores críticos de sucesso
Patrocínio executivo
Alinhamento com os objetivos do negócio
Disseminação de resultados e lições aprendidas
Papéis e responsabilidades bem definidas.
Metas factíveis
Infra-estrutura, recursos e equipamentos dedicados

## Slide 50
Sem patrocínio forte, o PMO não sobreviverá !!
Seja paciente. A implantação de uma cultura de gestão por projetos leva tempo.
Desenvolva ações simples, principalmente no início.
Foque no retorno para a organização e divulgue os resultados.
Lembre-se: Pessoas  Processos  Ferramentas
Administre bem as expectativas dos stakeholders.
Saiba dizer “Não !!”
Certifique os profissionais envolvidos com projetos em sua organização.
Lembre-se: Gerenciamento de Projetos não é uma atividade isolada, mas sim uma atividade de equipe.
Os bons conselhos que devem ser seguidos
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 51
O entusiasmo da gerência pode diminuir
O valor do PMO pode ser questionado
Equívocos na escolha dos membros-chave do PMO
A cultura da empresa provavelmente resistirá à mudança
Possíveis problemas na implementação
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 52
Características do PMO
Introdução ao PMO
Case da Vivo

## Slide 53
Case da Vivo
PMO criado para suportar o Programa de Consolidação de Sistemas na Telefônica Celular
Março de 2002
Novembro de 2002
Consolidação da OPTI
Desenvolvimento de Metodologia única de Gerenciamento de Projetos consolidando as melhores práticas entre as Operadoras
Dezembro de 2004
Unificação do PMO para a
Vice-Presidência de Tecnologia
O PMO passa a ser uma divisão da VP Tecnologia controlando projetos de TI e Engenharia em uma metodologia única

## Slide 54
Características do PMO
Introdução ao PMO
Métricas de Sucesso
de um PMO

## Slide 55
Conceito de Maturidade
“ É o desenvolvimento integrado de sistemas e processos que são por natureza repetitivos e garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso. Entretanto, processos e sistemas repetitivos não são, por si, garantia de sucesso”
Harold Kerzner

## Slide 56
 As organizações diferem drasticamente em seus níveis de
maturidade, mesmo as pertencentes a um mesmo ramo.
 Maturidade em gerenciamento de projetos está positivamente
associada à melhor performance.
 Mesmo empresas com níveis altos de maturidade podem
evoluir. É fundamental uma análise para saber onde aplicar
seus investimentos em gerência de projetos.
 Empresas mais maduras gastam menos em gerência de
projetos.
Características e Benefícios

## Slide 57
 Nível 1: Há processos de GP, mas sem práticas ou padrões estabelecidos. Documentação incipiente. Definição e coleta informal de métricas.
 Nível 2: Há documentação sem padronização para os processos de GP básicos. Há algum apoio para a implantação de GP mais baixo envolvimento/ institucionalização. Métricas básicas de Custo, Tempo e performance técnica com correlação informal.
Compilação dos 5 Níveis

## Slide 58
 Nível 3: Praticamente todos os projetos compartilham os mesmos processos básicos e tem documentação mínima formalizada. Administração envolvida na definição e na aprovação de questões-chave.
 Nível 4: GP referencia-se aos resultados do passo e aos objetivos perseguidos. Métricas (baseline e earned value), sustentam a avaliação do impacto de mudanças e a tomada de decisão. Papel da Administração seguido disciplinadamente e compatível com requisitos/ tamanho/complexidade de projetos
Compilação dos 5 Níveis

## Slide 59
 Nível 5: Processos alinhados, examinando regularmente as lições aprendidas e nelas apoiando-se para sua melhoria contínua. Administração disciplinadamente focada também na melhoria contínua. Métricas servem para avaliar performance não só dos projetos individualmente mas também para tomada de decisões estratégicas.
Compilação dos 5 Níveis

## Slide 60
 Capability Maturity Model Integration
 Desenvolvido em 1986 pelo Software Engineering Institute (SEI) da Carnegie Mellon University e patrocinado pelo DoD (US Department of Defense).
 Vasta aceitação mundial, até mesmo fora da indústria de software.
 Publicado em 1992 e baseado em 5 níveis: Inicial, Reproduzível, Definido, Gerenciado e Otimizado.
CMMI

## Slide 61
 Organization Project Management Maturity Model.
 Desenvolvido pelo pelo PMI e lançado em janeiro de 2004.
 Conta com participação de voluntários em todo o mundo.
 Baseado 100% no PMBOK.
 Análise de mais de 30 modelos, através da técnica Delphi.
OPM3 (PMI)

## Slide 62
Deve fornecer um arcabouço de referência consistente, desafiadora mais factível, para o desenvolvimento contínuo e disciplinado das práticas bem-sucedidas do gerenciamento de projetos de forma aderente à estratégia organizacional.
Deve ser escalável.
Deve permitir medição objetiva de resultados – incentiva o envolvimento da Alta Administração e a interação e aprimoramento dos stakeholders
Deve privilegiar uma visão ampla e integrada da evolução da maturidade, permitindo migração entre a expertise individual e a competência em gestão estratégia do portfólio.
Características de um bom modelo

## Slide 63
Características do PMO
Introdução ao PMO
Indicadores
(Benchmarking)

## Slide 64
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 65
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 66
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 67
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 68
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 69
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 70
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 71
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 72
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 73
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 74
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 75
Indicadores de PMO´s no Brasil
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia

## Slide 76
Indicadores de PMO´s no Brasil
Obrigado!!
Marcantonio Fabra, PMP
marcantonio.fabra@vivo.com.br
Notes: Estabelecimento e manutenção de Ferramentas – lembrar que não é ficar responsável pela ferramenta, mas sim trabalhar nas funcionalidades da mesma adequada à metodologia