## Slide 1: Conceitos de Gerência de Projetos
José Roberto Blaschek
blaschek@attglobal.net

## Slide 2: Sumário
Conceito de Gerência de Projeto
Processos da Gerência de Projetos
Processos Orientados ao Produto
Dificuldades da Gerência de Projetos de Software
Princípios da Gerência de Projetos de Software

## Slide 3: Conceito de gerência de projetos

## Slide 4: Trabalho nas Organizações
Operações Continuadas
Contínuas e repetitivas
Projetos
Temporários e únicos
Executados por pessoas
Recursos limitados
Planejados, executados e controlados

## Slide 5: Projeto
Um projeto é um esforço temporário, empreendido para atingir um único propósito (produto ou serviço).
Alinhados com os planos estratégicos da organização

## Slide 6: Características dos Projetos
Propósito único
Temporário
  Início e término bem definidos
  Termina quando os objetivos são alcançados (ou quando não podem mais...)
  Não é sinônimo de curta duração
  Equipe (como equipe) raramente sobrevive ao projeto
Utiliza recursos (envolve todos os níveis da organização)
Elaboração progressiva
Possui um patrocinador ou cliente
Envolve incertezas

## Slide 7: Organização e seus Empreendimentos
Hierarquia: Plano Estratégico, Programas, Projetos e Sub projetos.
Programa: grupo de projetos gerenciados de forma relacionada, a fim de se obter objetivos, que não poderiam ser obtidos de forma isolada.
Sub-projeto: divisão feita dos projetos, de modo a torná-lo mais gerenciável. São freqüentemente contratados de outra empresa ou unidade funcional.

## Slide 8: Abrangência
+
=
Ilhas Operacionais
Gap Gerencial
Gap Funcional
Podem envolver toda a organização ou mais de uma organização

## Slide 9: Conceito de Gerência de Projetos
Aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para definir atividades que visem atingir ou exceder as necessidades e expectativas das partes envolvidas, com relação ao projeto.
“O gênio real da gestão está em converter a complexidade e a especialização em desempenho” O que é Gerenciar e Administrar; Magretta, J; Campus; 2002.

## Slide 10: Gerência de Projeto
Execução de atividades e tarefas que têm como propósito planejar e controlar atividades de outras pessoas, para atingir objetivos que não podem ser alcançados, caso as pessoas atuem por conta própria.

## Slide 11: Gerência de Projetos Envolve
Equilibrar:
  demanda por escopo, tempo, custo e qualidade
  diferentes necessidades e expectativas das partes envolvidas (patrocinador, equipe, gerente do projeto, cliente, usuários, fornecedores, organização executora e oponentes).

## Slide 12: Sucesso da Gerência
Alcançar os objetivos do projeto:
Dentro do prazo.
Nos custos previstos.
Com o nível de desempenho/tecnologia esperada.
Utilizando os recursos de forma eficiente e eficaz.
Com aceitação do cliente/usuário.
Podendo indicar o cliente como referência.
Com um mínimo, ou acordo mútuo, de mudanças de escopo.
Sem provocar distúrbios no fluxo de trabalho da organização

## Slide 13: Crescimento da Gestão de Projetos
Empresas orientadas especialmente para a produção mas com muitos projetos
Ênfase no desenvolvimento de novos produtos
Voltadas para o marketing
Produtos com curto ciclo de vida
Necessidade de rapidez no desenvolvimento dos processos
Híbridas
Gerência de Programas
Poucos projetos
Lucratividade associada à produção
Barreiras às inovações
Produtos com longo ciclo de vida
Não orientadas a projetos
Gerência do Produto
Orientadas a Projetos
Gerência de Projetos
Passado
O Gerente de Projetos tem responsabilidade por lucros e perdas
A Gerência de Projetos é reconhecida como uma profissão
Possibilidades de carreiras múltiplas
Os projetos geram lucros
Presente

## Slide 14: Relacionamentos com outras Disciplinas
Conhecimentos e práticas da gerência de projetos
Conhecimentos e práticas das áreas de aplicação
Conhecimentos e práticas da gerência geral

## Slide 15: Habilidades do Gerente de Projetos
Comunicação.
Aptidões organizacionais.
Elaboração de orçamentos.
Solução de problemas.
Negociar e influenciar.
Liderança.
Formação de equipes e recursos humanos.

## Slide 16: Partes Envolvidas
Gerente do projeto
Cliente
Usuário
Organização executora
Membros da equipe do projeto
Patrocinador

## Slide 17: Para Muitas Organizações
Gerenciar projeto é a arte de criar a ilusão de que qualquer resultado decorre de uma série de ações deliberadas e predeterminadas quando, de fato, elas decorrem do acaso.

## Slide 18: Universalidade da Gerência
Gerentes de qualquer nível hierárquico executam as mesmas funções.
As práticas gerenciais, atividades, técnicas e ferramentas dependem do empreendimento.

## Slide 19: Gerência de Projeto de Software
70% das organizações que desenvolvem software utilizam métodos empíricos e não previsíveis.

## Slide 20: CHAOS Research
29%
2004
18%
53%

## Slide 21: Desenvolvimento e Manutenção de Software
Projetos complexos
Produto intangível
Sujeito a mudanças
Circunstâncias inesperadas
Muitas minúcias
Não há um processo padrão

## Slide 22: Bases de um Projeto de Software
Pessoas
Processos
Ferramentas
Métricas

## Slide 23: Tipos de Estruturas Organizacionais

## Slide 24: Estruturas Hierárquicas
Organização funcional
Organização por projeto
Organização matricial

## Slide 25: Organização Funcional
Considera ser mais fácil gerenciar especialistas se eles estão em um mesmo grupo e se o chefe do departamento possui treinamento e experiência nessa disciplina

## Slide 26: Estrutura da Organização - Funcional
Executivo Chefe
Gerente Funcional
Gerente Funcional
Gerente Funcional
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Coordenação do Projeto

## Slide 27: Organização Funcional
Ponto forte: centraliza recursos similares
Pontos fracos: surgem conflitos quando é envolvida em múltiplos projetos; cada departamento prioriza suas atividades, ao invés dos objetivos do projeto; falta de motivação e inércia

## Slide 28: Organização por projeto
Estrutura agrega todos os recursos necessários à execução do projeto
Gerente possui autoridade sobre o projeto e pode obter recursos internos e externos à organização
Toda a equipe é subordinada diretamente ao gerente do projeto
Estrutura temporária e com objetivo específico
Internamente possui uma estrutura funcional

## Slide 29: Estrutura da Organização - Projetizada
Executivo Chefe
Gerente de Projeto
Gerente de Projeto
Gerente de Projeto
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Coordenação do Projeto

## Slide 30: Organização por projeto
Ponto forte: unidade de propósito e de comando; é desenvolvido um espírito de equipe; comunicação informal é eficaz e o gerente tem sob seu controle todos os recursos necessários
Pontos fracos: estruturas temporárias perturbam a organização regular; facilidades são duplicadas e os recursos são utilizados de forma ineficiente; insegurança das pessoas por perder seu cargo na estrutura funcional

## Slide 31: Organizações Funcionais e por Projeto
O problema dessas estruturas é balancear os objetivos de longo prazo dos departamentos funcionais, em desenvolver conhecimentos técnicos, com os objetivos de curto prazo dos projetos

## Slide 32: Organização Matricial
Estrutura multidimensional que tenta maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos das organizações funcionais e por projeto. Combina a hierarquia vertical com uma estrutura horizontal

## Slide 33: Estrutura da Organização - Matricial
Executivo Chefe
Gerente Funcional
Gerente Funcional
Gerente Funcional
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Gerente de projeto
Membro
Membro
Coordenação do Projeto

## Slide 34: Organização Matricial
Pontos fortes: balanceamento de objetivos; coordenação através departamentos funcionais de linha; visibilidade do objetivo do projeto no escritório do projeto

## Slide 35: Organização Matricial
Pontos fracos: dupla subordinação; gerente do projeto tem pouca autoridade; gerentes funcionais julgam que o coordenador de projeto interfere em seu território.
  A solução é definir muito bem responsabilidades.
  O Coordenador do Projeto especifica o que deve ser feito.
  Os departamentos funcionais executam.

## Slide 36: Relações na Organização Matricial
Gerente Geral
Gerente de Projetos
Gerente Funcional
Gerente do Projeto A
Representante do Projeto A*
Staff
Gerente de Unidades de Trabalho
Gerente de Unidades de Trabalho
O que (plano do projeto)
Quanto (plano financeiro)
Quando (cronograma do projeto)
Pessoal executante
Status
Status
Como fazer bem feito
Quem

## Slide 37: Relações na Organização Matricial
Gerente Geral
Gerente de Projetos
Gerente do Projeto A
Staff
1. Dirige a avalia as atividades de gerência
2. Planeja, propõe, e implementa políticas de gerência
3. Assegura que os compromissos sejam cumpridos
1. Elabora e mantém o plano do projeto
2. Fornece diretrizes para orçamento e cronograma
3. Avalia e reporta o desempenho do projeto
Auxilia no planejamento e controle do projeto

## Slide 38: Relações na Organização Matricial
Gerente Geral
Gerente Funcional
Representante do Projeto A*
Gerente de Unidades de Trabalho
1. Cumprir prazos e custos
2. Diretrizes funcionais
3. Prover pessoal com a qualificação adequada
4. Manutenção da excelência técnica
Ponto focal de todas as atividades do projeto A na organização funcional. Canaliza os esforços para execução das atividades do projeto. Planeja e controla os recursos alocados ao projeto
1. Executa as atividades
2. Determina orientações técnicas
3.Detalha os cronogramas e orçamentos
4. Controla e reporta o desempenho das atividades

## Slide 39: Características das Estruturas Organizacionais
Organização
Características
Funcional
Matricial
Equilibrada
Projetizada
Autoridade do
gerente do projeto
Alocação de
pessoal em tempo
integral
Alocação do
gerente do projeto
Designação do
gerente do projeto
Suporte
administrativo ao
gerente do projeto
Pouca ou
nenhuma
Baixa a
moderada
Alta a total
Virtualmente
nenhum
15 – 60%
85 – 100%
Tempo
parcial
Tempo
integral
Tempo
integral
Coordenador/
líder
Gerente/diretor do
projeto
Gerente de
projeto/programa
Tempo
parcial
Tempo
parcial
Tempo
integral

## Slide 40: Dificuldades da Gerência de Projetos de Software

## Slide 41: Dificuldades para Planejar Projetos de Software
Os requisitos do software freqüentemente estão incorretos e incompletos.
As especificações de requisitos são instáveis e requerem freqüentes mudanças.
Planos não são seguidos, sob o argumento errôneo de que desperdiçam tempo e são muito modificados.

## Slide 42: Dificuldades para Planejar Projetos de Software
Cronogramas e orçamentos são baseados em necessidades do mercado e não em requisitos.
É difícil estimar a complexidade e tamanho do software.
Custos e cronograma não são revistos quando os requisitos ou ambiente de desenvolvimento muda.

## Slide 43: Dificuldades para Organizar Projetos de Software
É difícil determinar a melhor estrutura organizacional para uma organização e/ou ambiente.
Uma estrutura organizacional pode deixar de definir responsabilidades ou definir de maneira não muito clara.
A estrutura matricial não é bem aceita pelo pessoal de desenvolvimento de software.
Há a expectativa de que os líderes de equipe possam executar tanto atividades técnicas quanto gerenciais.

## Slide 44: Dificuldades para Selecionar Pessoas
Gerentes são selecionados dentre os que melhor programam ou executam atividades técnicas.
A produtividade varia entre indivíduos.
A rotatividade de pessoal de desenvolvimento é elevada.
As universidades não estão formando profissionais em quantidade suficiente.
Planos individuais de treinamento não são elaborados ou mantidos.

## Slide 45: Dificuldades para Dirigir Projetos de Software
A comunicação em um projeto é falha.
Dinheiro não motiva pessoal de informática.
Organizações e gerentes não possuem os instrumentos adequados para motivar as pessoas.
Clientes e gerentes não reconhecem o impacto de mudanças.

## Slide 46: Dificuldades para Controlar Projetos de Software
O controle é baseado em despesas e não em trabalho realizado.
É difícil medir o progresso de um projeto.
Qualidade não é definida e nem controlada.
Padrões técnicos e gerenciais não são definidos e quando são não são utilizados.
O conhecimento sobre métricas ainda não está completamente desenvolvido.

## Slide 47: Princípios da Gerência Moderna
Utilize abordagens centradas em arquiteturas (elemento central do projeto)
Defina processos iterativos (elemento de gerência de risco)
Faça desenvolvimentos orientados a componentes (elemento tecnológico)
Estabeleça um ambiente de gerência de mudanças (elemento de controle)
Utilize ferramentas que favoreçam as mudanças (elemento de automação)

## Slide 48: O Antigo
Análise e Projeto
Manutenção
Tempo
Custo
Substituição do Software

## Slide 49: O Novo
Análise e Projeto
Manutenção
Tempo
Custo

## Slide 50: Referências
PMBOK Guide; Project Management Institute; 2004 Edition.
Gerência de Projetos; Heldman, K; Campus; 2a edição; 2005.
Gestão de Projetos: as melhores práticas; Kerzner, H; Bookman, 2002.
Software Engineering: A Practioner’s Approach; 5a ed; Pressman, R. S.; McGraw-Hill; 2000.
Project Management; Harold Kerzner; John Wiley & Sons; 1998.