EXEMPLO DE UM DIGNÓSTICO REALIZADO DE XX A XX de 2005

Objetivo do Projeto

Serviço de consultoria com o objetivo de realizar  diagnóstico nos processos de captação de dados para o sistema ´XXXXXXX´

Objetivos                                                                                                           Atvidade

| Estudo preliminar para adquirir conhecimento a fim de dar subsídios a uma proposta técnica para prestação de serviços profissionais de consuloria. | 1 2 3 4 |
| --- | --- |

Atividades do estudo                  				             Produto

| Reunião para obtenção de informação e documentação para execução do estudo. - Leitura de material visando entender a forma de captação dos dados do sistema ´XXXXx´. - Identificar itens a serem verificados no diagnostico e onde obte-los. - Prepara documento para a revisão do estudo feito . - Reunião de revisão com o objetivo de decidir próximos passos. | ESTUDO PRELIMINAR ♦ Resumo do estudo ♦ Itens a verificar no diagnostico ♦ Premissas do serviço ♦ Próximas etapas |
| --- | --- |

Ferramentas e Tecnicas                                                                               Recursos

| ♦ Processador de texto MSWord ♦ Planilha Eletrônica MSExcel ♦ Internet ♦ Case- Rational Rose ♦ Diagramador MSVisio ♦ Diagramas da UML | ♦Consultoria ♦ Gerente projeto ♦ Equipe Tecnica ♦Usuario ♦ Patrocinador do projeto |
| --- | --- |

Formulários e Procedimentos

♦ Formulário – Especificação de Processo - Etapa

Notação:

* significa que foi acrescentado / alterado o texto em relação ao último documento

2. Itens a Verificar no Diagnostico

Requisitos não funcionais:

Comunicação de dados: Aplicativo batch stand-alone com saída (remota?)

Funções distribuídas : O aplicativo prepara os dados e os transfere para                                      que outros equipamentos os utilizem
Performance: parâmetros qto a tempo de resposta e volume de                        processamento

data limite para processamento
      (não requer ferramenta de             analise de performance)

Utilização do equipamento: algumas considerações qto a segurança                                             precisam ser implementadas

Volume de transações: esta previsto             volume de transações por                                           periodicidade

Entrada de dados online: são processadas em modo batch

Interface com o usuário: auxilio a navegação (teclas de                        função), Menus, Documentação offline, impressão local                        (?),teclas de função pré-estabelecida, não tem processo                        batch a partir do online , impressão através de print screen,                        utilização de mouse, menus popup, poucas telas para realizar                        funções do negocio, não tem suporte bilíngüe nem                        multilingüe.
Atualizações online: não tem
Processamento Complexo; processamento especiais de auditoria ou de                        segurança podem ter ser considerados.

Reusabilidade: o código do aplicativo pode ter sido já utilizado em outro                            aplicativo (verificar se customização é feita a nível de código                          fonte, parâmetro)
Facilidade de Implantação: alguns procedimentos na implantação do                         aplicativo, podendo existir requisitos de conversão e                          implantação.

Facilidade Operacional: foram desenvolvidos procedimentos de                      inicialização, salvamento e recuperação, mas a intervenção do                      operador e mínima, aplicativo minimiza manuseio de papel

Múltiplos locais: Foi considerada a instalação do aplicativo em mais de um                      local. Trabalha em ambientes identico em hardware e                      software. Planos de documentação e manutenção foram                      providos e testados.

Faciilidades de mudanças: estão disponíveis facilidades como consultas e                      relatórios flexíveis para atender a necessidades simples.                       Dados de controle são armazenados em tabelas que são                       mantidas pelo usuário com as mudanças se refletindo a                       posteriore.

Sugestões

3.Premissas de Serviço

A solução a ser implantada não pode levar mais de 9 meses

4.Organização do Projeto

Usuário (s) patrocinador (s)

Gerente do Projeto

Consultoria

Usuario responsável pela validação

Equipe Projeto

( Usuário e

Consultoria )

5..Próximas etapas

Instalar Projeto

Objetivos                                                                                                                 Atvidade

| ♦Confirmar escopo, equipe, cronograma e plano de trabalho. ♦Confirmar abordagem, estratégia de condução e prioridades. ♦Estabelecer sistemática de acompanhamento | 1 2 4 3 5 6 7 |
| --- | --- |

Atividades                                       				             Produto

| ♦ 1.Instalar equipe ♦ 2.Confirmar padrões e ferramentas a utilizar ♦ 3.Definir estrutura e freqüência de relatórios de progresso ♦ 4.Confirmar escopo e produtos ♦ 5.Agendar entrevista ♦ 6.Divulgar projeto ♦ 7.Detalhar plano de trabalho | ♦Objetivos e fatores críticos para o sucesso do projeto confirmados. ♦Infraestrutura de Apoio ♦Equipe instalada ♦Ferramentas do projeto definido ♦Formato e periodicidade do relatório de progresso definido ♦Entrevistas agendadas ♦Plano de trabalho detalhado ♦Projeto divulgado internamente |
| --- | --- |

Ferramentas                                                                                                  Recursos

| ♦ Gerenciador de Projeto MS Project ♦ Metodologia de extração de dados ♦ Processador de texto MS Word ♦ Planilha Eletrônica MS Excel ♦ Internet ♦ Ferramenta Case Rational Rose ♦ Diagramador MS Visio ♦ Técnica de Diagramação UML | ♦Consultoria ♦Gerente Projeto ♦Equipe tecnica ♦ Usuário ♦ Patrocinador do projeto ♦ Responsável pelo projeto |
| --- | --- |

Durante a etapa de instalação do projeto, será designado 1 profissional do usuário com o objetivo de servir como elemento de ligação entre os profissionais  desta e a consultoria, facilitar o acesso ás informações e elaborar agenda de entrevistas envolvendo os usuários do Sistema.

Os trabalhos serão desenvolvidos em sua maior parte no próprio local.

Entender a arquitetura de dados e os sistemas envolvidos

Objetivos                                                                                                         Atvidade

| ♦ Obter uma compreensão do ambiente de captação e transporte de informações para o XXXXXX ♦ Conhecer os sistemas fonte dos dados para o XXXXXX ♦ Entender os padrões de tecnologia vigente | 1 1 2 4 3 3 |
| --- | --- |

Atividades                                       				             Produto

| ♦1.Preparar entrevistas ♦2.Identificar características funcionais dos sistemas existentes nas camadas de captação e transporte dos dados ♦3.Levantar Projetos planejados/ em andamento ♦4.Documentar pontos de atenção | ♦ Relatorio de entrevistas ♦ Documento com os pontos de atenção |
| --- | --- |

Ferramentas                                                                                                  Recursos

| ♦ Processador de texto MSWord ♦ Planilha Eletrônica MSExcel ♦ Internet ♦ Ferramenta Case Rational Rose ♦ Diagramador MS Visio ♦ Técnica de Diagramação UML | ♦ Consultoria ♦Gerente Projeto ♦Equipe tecnica ♦ Usuário ♦ Responsável pelo projeto ♦ Entrevistados (Usuários) |
| --- | --- |

A fase inicial prevê um estudo de necessidades de informação das áreas envolvidas no aplicativo XXXXXX . Este processo inclui também um mapeamento das iniciativas internas de construção de sistemas de informação para captação dos dados do XXXXXX

Durante as atividades desta etapa será de fundamental importância  a participação dos responsáveis por cada área abrangida pelo aplicativo XXXXXX .

Conhecer as necessidades de Informação e iniciativas internas

Objetivos                                                                                                        Atvidade

| ♦ Identificar iniciativas internas de construção de sistemas para captação de dados para o XXXXXX. ♦ Identificar a base de usuários (perfil + quantidade) que irá informar os dados e os processos de captura que realizam. | 1 1 2 4 3 5 |
| --- | --- |

Atividades                                       				             Produto

| ♦1.Preparar entrevistas ♦2.Conduzir entrevistas ♦3.Analisar o tipo de utilização das informações ♦4.Documentar pontos de atenção encontrados ♦5.Validação das conclusões. | ♦ Relação de aplicativos existentes ♦ Pontos de atenção de sistemas e tecnologia identificando e documentado |
| --- | --- |

Ferramentas                                                                                                  Recursos

| ♦ Metodologia de infraestrutura de Ti ♦ Processador de texto MSWord ♦ Planilha Eletrônica MSExcel ♦ Internet ♦ Ferramenta Case Rational Rose ♦ Diagramador MS Visio ♦ Técnica de Diagramação UML | ♦Consultoria ♦Gerente Projeto ♦Equipe tecnica ♦ Usuário ♦ Patrocinador do projeto ♦ Responsável pelo projeto |
| --- | --- |

Nesta etapa haverá a participação em tempo integral de no mínimo 1 tecnico de cada área com o objetivo de facilitar o entendimento do ambiente e o acesso aos sistemas.

Diagnosticar a captação e transporte de dados

Objetivos                                                                                                       Atvidade

| ♦ Analisar o sistema XXXXXX nas camadas de captação e transporte dos dados. ♦ Levantar pontos fortes e pontos de melhorias ♦ Identificar gargalos potenciais | 1 3 2 4 4 5 5 |
| --- | --- |

Atividades                                       				             Produto

| ♦ 1.Analisar requisitos de comunicação de dados, performance, uso equipamento, volume de transações,entrada de dados, facilidade de implantação, facilidade operacional, múltiplos locais, facilidades de mudança. ♦2.Avaliar as rotinas utilizadas para captação e transporte dos dados ♦3. Avaliar alternativas de arquitetura ♦4. Analisar a escalabilidade do sistema ♦5. Levantar volume e tempo de processamento | ♦ Relação de aplicativos e rotinas existentes ♦ Pontos de atenção de sistemas e tecnologia identificados e documentados |
| --- | --- |

Ferramentas                                                                                                  Recursos

| ♦ Metodologia de infraestrutura de TI para captação e transporte de dados ♦ Processador de texto MS Word ♦ Planilha Eletrônica MS Excel ♦ Internet ♦ Ferramenta Case Rational Rose ♦ Diagramador MS Visio ♦ Técnica de Diagramação UML | ♦Consultoria ♦Gerente Projeto ♦Equipe tecnica ♦ Usuário ♦ Responsável pelo projeto |
| --- | --- |

A analise das rotinas de captação e transporte de dados para o XXXXXX tem por objetivo de gerar embasamento técnico para a elaboração de um plano de ação.

Desenvolver arquitetura de aplicações para a captação e transporte de dados do sistema

Objetivos                                                                                                       Atvidade

| ♦ Avaliar arquiteturas de tecnologia alternativas para as aplicações. ♦ Prover uma estratégia de tecnologia aberta e escalavel para as aplicações que integram ao XXXXXX ♦ Identificar aplicações candidatas | 1 3 2 4 4 5 6 |
| --- | --- |

Atividades                                       				             Produto

| ♦ 1.Consolidar as estratégias de aplicações. ♦ 2.Analisar requisitos obtidos etapa anterior ♦ 3.Identificar interfaces para integração dos sistemas fonte e XXXXXX. ♦ 4.Obter estimativa de custos de desenvolvimento ♦ 5. Avaliar alternativa de arquitetura ♦ 6.Elaborar, apresentar e discutir recomendações | ♦ Requisitos de tecnologia mapeados ♦ Arquiteturas alternativas para os sistemas analisados ♦ Estratégia de tecnologia discutida |
| --- | --- |

Ferramentas                                                                                                  Recursos

| ♦ Metodologia de infraestrutura de TI para captação e transporte de dados ♦ Processador de texto MS Word ♦ Planilha Eletrônica MSExcel ♦ Internet ♦ Ferramenta Case Rational Rose ♦ Diagramador MS Visio ♦ ecnica de Diagramação UML | ♦Consultoria ♦Gerente Projeto ♦Equipe técnica ♦Especialista em tecnologia ♦ Usuário ♦ Responsável pelo projeto ♦ Responsável pela validação |
| --- | --- |

A arquitetura de aplicações para o XXXXXX será desenhada tendo em conta os produtos já adquiridos e rotinas existentes. A incorporação de novos produtos / serviços será previamente discutida com o responsável pelo projeto no usuário.

Construir Plano de Ação

Objetivos                                                                                                       Atvidade

| ♦ Definir recomendações. ♦ Identificar os requisitos de longo prazo para operação e suporte da arquitetura de captação e transporte de dados do XXXXXX ♦ Construir plano de ação | 1 2 3 |
| --- | --- |

Atividades                                       				             Produto

| ♦ 1.Compilar pontos de atenção e recomendações levantados durante o diagnostico ♦ 2.Desenvolver uma estratégia de desenvolvimento de interfaces das aplicações fontes e o XXXXXX ♦ 3.Redigir relatório final | ♦ Plano de Ação ♦ Relatório Final |
| --- | --- |

Ferramentas                                                                                                  Recursos

| ♦ Metodologia de infraestrutura de TI para captação e transporte de dados ♦ Processador de texto MSWord ♦ Planilha Eletrônica MSExcel ♦ Internet ♦ Ferramenta Case Rational Rose ♦ Diagramador MS Visio ♦ Técnica de Diagramação UML | ♦Consultoria ♦Gerente Projeto ♦Equipe técnica ♦ Usuário ♦ Responsável pelo projeto ♦ EquipeTecnica |
| --- | --- |

- Estimativa de prazo

APENDICE
1. Fontes de consulta

- ♦ Formulário – Definição de etapa de Projeto

Objetivos                                                                                                           Atvidade

Atividades do estudo                  				             Produto

Ferramentas e Tecnicas                                                                               Recursos

Formulários e Procedimentos

3. Conveção de desenho

ATENÇÃO:  PARA VOLTAR CLIQUE NA SETA DE VOLTA NO BROWSE